Schritt 4 – Technische Entscheidung

Selbst bauen, kaufen oder mischen?

Drei realistische Wege, wie ihr den Chatbot baut – mit den ehrlichen Vor- und Nachteilen, Kostenrahmen und einer klaren Empfehlung für eure Situation.

# Die drei Wege, in zwei Sätzen jeder

## Weg A – Fertige Lösung kaufen („Off-the-shelf")

Ihr abonniert ein bestehendes Chatbot-Tool (z. B. Intercom Fin, plain's eigenen AI Agent, Crisp, Ada) und füttert es mit euren Help-Center-Artikeln. Wie eine Software-Lizenz: ihr zahlt monatlich, der Anbieter kümmert sich um Updates und Modelle.

## Weg B – Selbst bauen mit KI-Bausteinen („Custom Build")

Euer Entwickler kombiniert die Claude-KI von Anthropic mit eurer Wissensbasis und baut den Bot exakt nach euren Wünschen. Wie ein maßgeschneiderter Anzug: passt perfekt, dauert länger, ist aber auf Dauer flexibler.

## Weg C – Plattform + Eigenes („Hybrid / Low-Code")

Ihr nehmt eine flexiblere Plattform (z. B. Botpress, Voiceflow oder Flowise) als Baukasten und passt sie an. Mittelweg: weniger Code als B, mehr Kontrolle als A, aber Bindung an die Plattform.

# Vergleichstabelle auf einen Blick

| Weg A: Fertig kaufen | Weg B: Selbst bauen | Weg C: Hybrid |
| --- | --- | --- |
| Aufwand bis erster Bot | Aufwand bis erster Bot | Aufwand bis erster Bot |
| 1–3 Tage – „Konto anlegen, Artikel hochladen, fertig". | 3–6 Wochen für einen guten MVP. Echter Eigenbau, aber kontrolliert. | 1–3 Wochen. Schneller als B, langsamer als A. |
| Laufende Kosten | Laufende Kosten | Laufende Kosten |
| €200 – €2.000+ pro Monat (Pricing oft „pro gelöstem Gespräch" – Intercom Fin ca. $0,99 je Resolution). Skaliert linear mit Volumen. | €50 – €300 pro Monat reine KI-Kosten (Claude-API + Hosting). Plus einmalig 4.000–15.000 € Entwicklungsaufwand. Kein Aufschlag pro Anfrage. | €100 – €500 pro Monat Plattform-Lizenz + KI-Kosten. Mittel. |
| Wirklich „conversational" (Rückfragen, Slot-Filling) | Wirklich „conversational" | Wirklich „conversational" |
| Begrenzt. Die meisten Tools machen FAQ-Antworten ordentlich, aber echte Rückfragen-Logik wie ihr sie wollt, oft nicht oder nur eingeschränkt. | Genau das ist die Stärke. Ihr kontrolliert das System-Prompt komplett und definiert, wann der Bot zurückfragt. | Solide. Botpress & Voiceflow haben Dialog-Designer. Komplexere Rückfragen schon möglich. |
| Eure Voice umsetzen (siehe Voice Guide) | Eure Voice umsetzen | Eure Voice umsetzen |
| Eingeschränkt. „Tone"-Setting, Begrüßungstext, vielleicht Few-Shot-Beispiele. Aber tief eingreifen oft schwer. | Voll kontrollierbar. Voice Guide als System-Prompt, Few-Shot-Beispiele aus euren echten Tickets, Tone-Tests etc. | Gut. Mehr Kontrolle als A, weniger als B. |
| Übergabe an plain | Übergabe an plain | Übergabe an plain |
| Eingeschränkt. plain's eigener Bot integriert sich am besten – andere Tools brauchen Custom-Integration. | Voll kontrollierbar. Genau das haben wir mit dem Export-Skript ja schon getestet – plain-API funktioniert. | Geht über Custom-Code-Blöcke in der Plattform. |
| Wartung & Updates | Wartung & Updates | Wartung & Updates |
| Macht der Anbieter. Ihr seid raus aus dem Thema – aber auch aus der Kontrolle. | Ihr selbst. Mit dem Claude-API sehr stabil – kein wöchentliches „Bot fällt aus". Realistisch 1–2 Tage Pflege pro Monat. | Mischung – Plattform updatet sich, aber eure Anpassungen müsst ihr pflegen. |
| Lock-In / Wechselbarkeit | Lock-In / Wechselbarkeit | Lock-In / Wechselbarkeit |
| Hoch. Ihr seid gebunden an den Anbieter & dessen Preismodell. | Niedrig. Code gehört euch. Selbst Claude lässt sich später durch andere KI ersetzen. | Mittel. An die Plattform gebunden, aber Daten exportierbar. |
| Skalierung bei Wachstum | Skalierung bei Wachstum | Skalierung bei Wachstum |
| Kostet linear mehr – bei viel Volumen unangenehm teuer. | Skaliert sehr günstig (Claude-API ist preiswert pro 1000 Token). | Plattform-Lizenzen oft gestaffelt nach Volumen. |

# Meine Empfehlung für eure Situation

MEINE EMPFEHLUNG: Weg B (Selbst bauen mit Claude + RAG) – mit einem ganz simplen Start in den ersten zwei Wochen.

Warum diese Empfehlung – ganz ehrlich:

- Du willst „wirklich conversational", nicht nur FAQ-Bot. Genau das ist der Punkt, an dem Off-the-Shelf-Bots typischerweise schwächeln. Mit Claude direkt steuerst du die Rückfragen-Logik selbst.

- Ihr habt schon einen Entwickler. Der hat eben das Export-Skript erfolgreich für euch laufen lassen. Damit ist die größte Hürde (jemand der das versteht) schon weg.

- Eure Voice ist sehr spezifisch (warm, geduzt, sprachgemischt). Off-the-Shelf-Bots zwingen oft eine generische Tonalität auf. Custom = ihr habt 100% Kontrolle.

- Billing-Beschwerden sind sensibel. Eure echten Tickets zeigen, dass die Übergabe an Menschen perfekt klappen muss. Custom-Code = ihr definiert die Übergabe-Regeln genau so, wie ihr sie wollt.

- Kosten skalieren günstig. Claude-API ist sehr preiswert. Bei euren ~60 echten Anfragen/Monat reden wir über 5–20 € KI-Kosten, nicht über 1.500 € Intercom-Lizenz.

## Was bedeutet das konkret in Zahlen?

- Einmalige Entwicklung MVP (Phase 1): grob 4.000 – 8.000 €, wenn euer Entwickler intern baut. Externer Freelancer: 8.000 – 15.000 €.

- Laufende KI-Kosten: ca. 5–50 € pro Monat bei eurem aktuellen Volumen (steigt mit Wachstum, aber sehr günstig pro Anfrage).

- Laufende Pflege: 1–2 Tage pro Monat (neue Help-Center-Artikel einpflegen, Eval-Set prüfen, Anpassungen).

- Zeit bis erster Prototyp: 2 Wochen (Phase-1-MVP mit Pre-Sales und Credits-Themen).

- Zeit bis produktionsreif: 6–8 Wochen mit dem Plan aus dem Vorgehens-Dokument.

# Wann ich euch trotzdem von Weg B abraten würde

- Wenn der Entwickler nur 2h/Woche frei hat. Dann lieber Weg A starten und später migrieren – sonst zieht sich der MVP über Monate.

- Wenn morgen früh ein Bot online sein muss. Off-the-Shelf an einem Tag, custom braucht Wochen.

- Wenn ihr für Compliance einen zertifizierten Anbieter braucht. Manche Branchen (Health, Banking) erfordern SOC2/ISO-Zertifikate auf Bot-Ebene.

Keiner dieser Punkte trifft auf euch zu, soweit ich das sehe.

# Falls du Weg A nochmal ernsthaft prüfen willst

Wenn du "erstmal sehen, ob ein Bot überhaupt was bringt" testen willst, ohne Entwickler-Zeit zu investieren:

- plain's eigener AI Agent – ihr nutzt plain ja schon, einfachste Integration. Aber: genau das wolltest du ja ablösen, weil's nicht conversational genug ist.

- Intercom Fin – qualitativ einer der besten am Markt, aber Pricing pro Resolution ($0,99) wird bei Wachstum schmerzhaft.

- Crisp / Ada – günstigere Alternativen, oft mit DE-Fokus, aber weniger conversational.

Mein Bauchgefühl: Du würdest nach 4 Wochen wieder dasitzen mit dem Gefühl „Es ist nicht das, was wir wollten" – wie schon beim plain-Bot. Deswegen lieber direkt richtig.

# Wenn du Weg B nimmst – wie geht's konkret weiter?

Wir würden in Schritt 5 einen ganz kleinen Prototyp bauen: einen Bot, der ausschließlich Pre-Sales-Fragen aus eurem Help Center beantwortet (also „Kann ich X übersetzen?"). Dauer: ca. 1 Woche. Damit kannst du das Gefühl ausprobieren, ohne dass das gleich ein 6-Wochen-Projekt wird.

Konkret würde ich für deinen Entwickler einen Mini-Bauplan schreiben (so wie das Export-Skript-Setup) und für dich eine einfache Test-Oberfläche, in der du selbst Fragen an den Bot stellen kannst, bevor wir ihn auf eure Kunden loslassen.

# Was wir jetzt von dir brauchen

- Bist du mit Weg B einverstanden, oder hast du ein anderes Bauchgefühl?

- Wenn ja: Hast du Budget-Vorstellungen, die ich kennen sollte? (z. B. „nicht mehr als X €/Monat")

- Wie viel Zeit hat dein Entwickler realistisch in den nächsten 4 Wochen?