VARIANTE B · AGENT-SDK

Übergabe an Entwickler

Bauplan: Dubly Support-Agent MVP (Agent-SDK-Variante)

Erweiterung von 09_MVP-Bauplan-fuer-Entwickler.docx. Statt direkter Anthropic-Messages-API verwenden wir das Claude Agent SDK, damit der Bot Tools aufrufen, Workflows durchlaufen und Aktionen auslösen kann — kontrolliert per Permissions und Hooks. Dieser Plan ersetzt 09 für die Live-Implementierung, sobald „mehr als reines Q&A“ gewünscht ist.

Wann diesen Plan statt 09 nehmen? Wenn der Bot Account-/Order-Daten nachschlagen, Plain-Tickets eigenständig steuern, mehrstufige Workflows fahren oder Aktionen (Trial verlängern, Lip-Sync neu starten, Termin buchen) auslösen soll. Für reines FAQ/RAG ist 09 weiterhin die schlankere Wahl.

# 1. Worum geht's (Executive Summary)

Wir bauen einen Support-Agent, der nicht nur antwortet, sondern handelt. Er beantwortet Help-Center-Fragen, schaut Kundendaten nach, fährt mehrstufige Workflows (z. B. Billing-Klärung, Onboarding-Hilfe, Refund-Vorprüfung), löst kontrollierte Aktionen aus (Trial-Verlängerung, Passwort-Reset, Lip-Sync-Neustart) und übergibt sauber an Menschen in Plain, sobald es heikel wird.

### Eckdaten

- Aufwand: ~8–10 Wochen für produktionsreifen MVP (statt 6 in Plan 09 — mehr Tools, mehr Eval, mehr Sicherheit).

- Tech: Claude Agent SDK (Python), FastAPI, pgvector (Supabase), React-Widget, Plain GraphQL, eigene Dubly-API-Adapter (Customer/Job/Billing), optional MCP-Server.

- Einmalige Kosten: ca. 8.000–14.000 € intern, 14.000–25.000 € extern (gestiegen vs. 09 wegen Tools, Permissions, Audit-Trail, Trajectory-Evals).

- Laufende Kosten: 30–150 € / Monat (Claude-Tokens werden durch Tool-Loops höher; dafür wertvoller pro Konversation).

### Was am Ende der 8–10 Wochen steht

- Embed-fähiges Chat-Widget mit Tool-Use-UI (sichtbare Schritte: „Schaue in deinem Account nach“, „Plain-Thread erstellt“ usw.).

- Agent-Backend mit klar definierten Tools, Subagents für komplexe Flows, Hooks für Logging/PII/Approval.

- Permissions-Modell: read-only Tools automatisch, write/action Tools nur mit User- oder Agent-Approval.

- Trajectory-Eval-Set: 50+ Test-Konversationen + 30 Tool-Use-Tests („wurde das richtige Tool mit den richtigen Parametern aufgerufen?“).

- Audit-Trail in Plain: jede Aktion (Trial verlängert, Refund vorgemerkt …) als Note am Customer-Thread.

- Monitoring-Dashboard mit Containment-, Eskalations-, Tool-Success- und Approval-Quote.

- Soft-Launch auf 10 % Traffic mit Feature-Flag-Rollback.

# 2. Stand der Vorarbeit — was schon vorliegt

Alle Artefakte aus 09 gelten weiter. Zusätzlich relevant für diese Variante:

- dubly_bot_rag.py — der lokale RAG-Bot aus Selbstbau-Stufe 1. Die Retrieval-Funktion wird hier zu einem Tool umgebaut.

- chunks_with_embeddings.json + helpcenter_articles.json — Wissensbasis vorhanden, muss in Supabase migriert werden.

- 05_Bot-Voice-Guide.docx — Voice/SLA bleibt im System-Prompt, ergänzt um Tool-Use-Verhalten („sage was du gleich tust, bevor du das Tool aufrufst“).

- 08_Test-Protokoll.docx — Halluzinations-Fall bleibt der Lackmustest, ergänzt um Tool-Misuse-Fälle (Agent ruft falsches Tool, Agent erfindet Tool-Parameter).

# 3. Tech-Stack (entschieden)

## Agent-Kern

- Sprache: Python 3.11+. claude-agent-sdk (offizielle Bibliothek von Anthropic) statt direktem anthropic-Client.

- Modell: Claude Sonnet 4.6 als Default (Tool-Use ist hier besonders verlässlich). Haiku 4.5 für Klassifikation/Routing in Hooks.

- Tool-Definition: als Python-Funktionen mit Typannotationen + Docstrings, die das SDK in die Tool-Spec übersetzt.

- Context-Management: SDK-Auto-Compaction bei langen Konversationen aktivieren.

- Subagents: für klar abgegrenzte Workflows (refund-handler, billing-investigator, onboarding-helper, troubleshooter) — eigener System-Prompt, eigene Tools-Untermenge.

- Hooks: PreToolUse (Permission/PII-Check), PostToolUse (Audit-Log), SessionStart (Customer-Identification + SLA-Context).

## Datenanbindungen

- Wissensbasis: pgvector auf Supabase (wie in 09).

- Dubly-API-Adapter: schlanker Python-Wrapper um eure interne API (Customer, Subscription, Credits, Jobs, Orders). Nicht direkt das LLM-Tool, sondern Service-Layer.

- Plain: GraphQL-Client mit thread:read, thread:write, customer:read, label:write — wie in 09, aber von mehreren Tools genutzt.

- Optional als MCP-Server: Plain-MCP und Dubly-MCP, falls ihr die Tools später auch in anderen Agenten (z. B. interner Ops-Bot) wiederverwenden wollt.

## Frontend

- React + Vite wie in 09, ergänzt um Tool-Use-Anzeige (live: „Schaue deinen Account nach“, „Plain-Thread erstellt“, „Übergebe an unser Team“).

- Approval-UI: Bot fragt z. B. „Soll ich deinen Trial um 7 Tage verlängern?“ → Confirm/Decline-Button → User-Decision geht zurück ins SDK.

- Streaming via SSE (Tokens + Tool-Use-Events).

## Observability

- Langfuse für Trace pro Konversation: Tool-Calls, Tool-Latenzen, Token-Verbrauch, Eval-Scores, Approval-Entscheidungen.

- Sentry für Errors.

- PostHog/Supabase für Produkt-Metriken (Containment, Eskalation, Tool-Success-Rate, Approval-Rate).

# 4. Architektur (Schichten und Datenfluss)

### Schichten

| Schicht | Inhalt |
| --- | --- |
| Frontend | React-Widget, SSE-Client, Tool-Use-Anzeige, Approval-UI |
| API | FastAPI: /chat (SSE), /approve, /webhook/plain |
| Agent-Kern | claude-agent-sdk: System-Prompt, Tool-Registry, Subagents, Hooks |
| Tools | search_knowledge_base, get_customer, get_subscription, get_credits, get_orders, get_job_status, create_plain_thread, add_plain_note, escalate_to_human, extend_trial, reset_password, restart_lipsync_job |
| Service-Layer | RAG-Service (pgvector), Dubly-API-Client, Plain-Client, Audit-Logger |
| Datenquellen | Supabase (Knowledge + Conversations + Audit), Dubly-API, Plain GraphQL |

### Datenfluss einer typischen Konversation

- User schreibt im Widget: „Mein Lip-Sync läuft seit 2 Stunden, ist was kaputt?“

- Widget → FastAPI /chat → Agent-SDK startet Session.

- Hook SessionStart: Customer per Session-Token identifizieren, SLA-Context bauen, Voice-Guide in System-Prompt injizieren.

- Agent entscheidet: brauche Customer-Kontext + Job-Status. Ruft get_customer(email) und get_job_status(job_id) auf.

- Hook PreToolUse: prüft Permission (read-only → ok, kein Approval nötig), PII-Redaction für Logs.

- Tools liefern Daten. Hook PostToolUse loggt in Langfuse.

- Agent sieht: Job hängt seit 90 min in „queued“ — vermutlich Worker-Stau. Schlägt User vor: „Ich kann den Job für dich neu starten — soll ich?“

- User klickt Confirm → /approve → SDK fährt restart_lipsync_job(job_id) aus. Hook PostToolUse schreibt Audit-Note an Plain-Thread.

- Agent meldet zurück: „Job neu gestartet, sollte in ~10 min fertig sein. Ich behalte das im Blick — wenn was hakt, melde ich dich bei einem Menschen.“

# 5. Tool-Spezifikation

Jedes Tool ist eine Python-Funktion mit Typannotationen und Docstring. Der Docstring ist die Beschreibung, die das Modell sieht — entsprechend präzise formulieren.

## Read-only Tools (Auto-allow)

| Tool | Zweck | Parameter |
| --- | --- | --- |
| search_knowledge_base | Help-Center-Artikel semantisch durchsuchen | query, top_k=5 |
| get_customer | Kunde per Email oder Session-Token nachschlagen | email ¦ session_token |
| get_subscription | Aktuelles Abo: Plan, Status, Renewal, Trial-End | customer_id |
| get_credits | Verbleibende Credits, letzte Aufladung | customer_id |
| get_orders | Auftragshistorie der letzten 90 Tage | customer_id, limit=10 |
| get_job_status | Status eines Lip-Sync-/Dub-Jobs | job_id |
| read_plain_thread | Bestehenden Plain-Thread mit Verlauf abrufen | thread_id |

## Write-Tools mit Audit (Auto-allow, aber geloggt)

| Tool | Zweck | Parameter |
| --- | --- | --- |
| create_plain_thread | Neuen Plain-Thread für die Konversation anlegen | customer_id, subject |
| add_plain_note | Interne Note an Thread schreiben (für menschliche Agenten) | thread_id, body, label? |
| escalate_to_human | Thread öffnen, Status open, Note mit Summary + Reason | thread_id, reason, summary |

## Action-Tools (Approval-pflichtig)

| Tool | Zweck | Approval-Modus |
| --- | --- | --- |
| extend_trial | Trial des Kunden um N Tage verlängern (max 14) | User-Approval im Chat |
| reset_password | Magic-Link für Passwort-Reset an verifizierte Email | User-Approval im Chat |
| restart_lipsync_job | Hängenden Job neu in die Queue stellen | User-Approval im Chat |
| apply_credit_bonus | Kulanz-Credits (max 20) gutschreiben | Mensch-Approval (Plain-Agent) |
| initiate_refund | Refund-Vorgang anlegen (Status pending review) | Mensch-Approval (Plain-Agent) |

### Approval-Mechanismen

- User-Approval (im Chat): SDK pausiert nach PreToolUse-Hook, Widget zeigt Confirm/Decline. User-Entscheidung kommt per /approve zurück und das SDK fährt fort. Erlaubt für nicht-rückgängig-machbare-aber-billige Aktionen (Trial-Extension, Reset-Link, Job-Restart).

- Mensch-Approval (Plain-Agent): Bot legt Plain-Thread mit „bot-needs-approval“-Label an, agentSeitig kommt eine Note „Bot empfiehlt: 10 € Credit-Kulanz, Begründung …“. Ein Plain-Agent klickt Approve in einem internen Plain-Custom-Action-Button. Webhook → Backend fährt das Tool aus.

- Hard-Forbidden: account_delete, refund_execute, plan_downgrade — nur über Plain manuell.

# 6. Hooks und Permissions

### SessionStart

- Customer-Identification: Session-Token vom Widget → get_customer → kontext-spezifischer System-Prompt-Block.

- SLA-Context: aktuellen Wochentag/Uhrzeit prüfen, passenden SLA-Block injizieren (wie in dubly_mini_bot.py).

- Voice-Guide + Goldene Regeln + Tool-Use-Konvention („sage in einem Satz was du gleich machst, dann ruf das Tool auf“).

### PreToolUse

- Permission-Check: ist dieses Tool in der aktuellen Session erlaubt? (z. B. Action-Tools nur für authentifizierte Customer.)

- PII-Redaction für Logs: Emails, Order-IDs, Phone — vor dem Schreiben in Langfuse maskieren.

- Rate-Limit-Check: hat der User in den letzten 5 min schon 3× die gleiche Aktion getriggert? Wenn ja: blockieren + eskalieren.

- Approval-Gate für Action-Tools: PauseTool → Widget zeigt Confirm-UI → User-Decision → fortsetzen oder abbrechen.

### PostToolUse

- Audit-Log: bei Write-/Action-Tools eine Note an den Plain-Thread („Bot hat Trial um 7 Tage verlängert. Grund: User-Anfrage, Confirm im Chat.“).

- Langfuse-Trace: Tool-Name, Latenz, Input/Output (PII-redacted), Success-/Error-Flag.

- Low-Confidence-Check: wenn search_knowledge_base nichts gutes liefert (max-score < 0.55) → Hint an Agent „Wissensbasis hat nichts — entweder Rückfrage oder Eskalation“.

### PreCompact

- Bei Auto-Compaction: kritische Fakten (verifizierte Email, offene Approvals, gestartete Aktionen) in einen Persist-Block schreiben, damit sie nicht aus dem Kontext fallen.

# 7. Subagents

Komplexe Workflows nicht im Haupt-Agent, sondern in spezialisierten Subagents — eigener kleinerer System-Prompt, eigene Tools-Untermenge, klar definierter Erfolg.

### refund-handler

- Tools: get_customer, get_subscription, get_orders, read_plain_thread, initiate_refund (Approval), escalate_to_human.

- Aufgabe: Refund-Bedingungen prüfen (Zeitraum, Plan-Status, History), Begründung formulieren, an Plain-Agent zur Mensch-Approval routen. Niemals selbst „refund_execute“.

### billing-investigator

- Tools: get_customer, get_subscription, get_credits, get_orders, apply_credit_bonus (Approval), escalate_to_human.

- Aufgabe: „Warum wurde ich doppelt belastet?“, „Wo sind meine Credits hin?“ — Datenlage prüfen, einfache Fälle (z. B. Credit-Bug) mit Kulanz-Vorschlag, Rest eskalieren.

### onboarding-helper

- Tools: search_knowledge_base, get_customer, get_job_status, extend_trial (Approval).

- Aufgabe: erste 7 Tage nach Signup — bei festgefahrenen Usern (Job seit Stunden in „failed“, kein Job in 5 Tagen) proaktiv Hilfe + Trial-Extension anbieten.

### technical-troubleshooter

- Tools: search_knowledge_base, get_job_status, restart_lipsync_job (Approval), escalate_to_human.

- Aufgabe: Lip-Sync-Qualität, Voice-Issues, hängende Jobs — diagnostische Fragen, Restart-Vorschlag, Eskalation bei Hardware-/Modell-Themen.

# 8. 8–10-Wochen-Plan mit Deliverables

## Woche 1–2: Foundation + Knowledge-Tool

- Bestehender RAG-Stack (chunks_with_embeddings.json) nach Supabase pgvector migrieren.

- Hybrid-Retrieval (BM25 + Vector + RRF) wie in 09.

- Agent-SDK-Setup: Projekt-Skeleton, System-Prompt, search_knowledge_base als erstes Tool registriert.

- Smoke-Test: lokal eine Konversation, Agent ruft Tool autonom, antwortet mit Quellen.

- DoD: 10 Q&A-Anfragen aus 08_Test-Protokoll laufen Tool-getrieben durch.

## Woche 3: Dubly-API-Adapter + read-only Tools

- Service-Layer um Dubly-API (Customer, Subscription, Credits, Jobs, Orders) — Read-Endpunkte vom Backend-Team abklären.

- Tools get_customer, get_subscription, get_credits, get_orders, get_job_status registrieren.

- Session-Auth: Widget übergibt Session-Token, SessionStart-Hook resolved Customer.

- DoD: Bot beantwortet „Wie viele Credits habe ich?“ + „Status meines letzten Jobs?“ Tool-basiert mit echten Daten.

## Woche 4: Plain-Tools + Hand-off

- create_plain_thread, add_plain_note, escalate_to_human, read_plain_thread.

- Audit-Logging im PostToolUse-Hook (alle write/action Tools).

- Plain-Webhook für Agent-Antworten → SSE-Push ins Widget.

- DoD: End-to-End-Refund-Flow vom 09-Plan funktioniert plus jedes Tool-Use ist in Plain als Note dokumentiert.

## Woche 5: Action-Tools + Approval

- extend_trial, reset_password, restart_lipsync_job mit User-Approval.

- apply_credit_bonus, initiate_refund mit Plain-Agent-Approval (Custom-Action-Button + Webhook).

- Widget-Approval-UI: Confirm/Decline mit Begründung.

- DoD: jede Action lässt sich auslösen, ist in Audit-Trail dokumentiert, und ein „Decline“ stoppt sauber.

## Woche 6: Subagents

- refund-handler, billing-investigator, onboarding-helper, technical-troubleshooter als SDK-Subagents.

- Routing: Haupt-Agent klassifiziert Intent und delegiert. Bei Unsicherheit: Rückfrage statt Vorgreifen.

- DoD: jeder Subagent hat 5 Test-Konversationen, in denen er das Ziel erreicht oder sauber eskaliert.

## Woche 7: Frontend-Widget

- Wie in 09 (React + Vite + Tailwind), plus Tool-Use-Anzeige (Live-Status) und Approval-Buttons.

- Mobile + Desktop + Cookie-Banner + Streaming.

- DoD: Widget auf staging-dubly.ai live, End-to-End-Approval-Flow funktioniert sichtbar.

## Woche 8: Eval & Hardening

- Q&A-Evals (50 Cases aus Plain-Tickets) wie in 09.

- Trajectory-Evals: 30 Cases — wurde das richtige Tool mit den richtigen Parametern aufgerufen? LLM-as-Judge bewertet Tool-Use-Trajectory.

- Halluzinations-Set (20 Cases): Bot eskaliert/sagt „weiß nicht“ statt Tool-Output zu erfinden.

- Approval-Misuse-Set (10 Cases): Versucht der Bot Action-Tools ohne Approval auszuführen?

- CI: bei jedem Push, Schwellen geprüft, Build-Fail bei Regression.

- Security: Rate-Limit pro Session und pro Tool, PII-Redaction, Budget-Cap bei Anthropic.

- DoD: Q&A 95 %+, Trajectory 90 %+, Halluzination 100 %, Approval-Misuse 0.

## Woche 9–10: Soft-Launch + Monitoring

- A/B 10 % → 25 % → 50 % → 100 % über 4 Wochen.

- Dashboard: Containment, Eskalation, Tool-Success-Rate, Approval-Quote, Action-Outcome (Trial-Verlängerung → 7d-Retention).

- Tägliches Bad-Conversation-Review (5 Stück), Voice-Drift-Check.

- Rollback-Trigger: CSAT 5 %+ schlechter ODER Tool-Error-Rate > 5 % ODER Approval-Quote < 60 % → Feature-Flag off.

# 9. Code-Bausteine zum Start

### Tool-Definition (Agent-SDK)

from claude_agent_sdk import tool, Agent
@tool
def get_subscription(customer_id: str) -> dict:
    """Aktuelles Abo des Kunden: plan, status, renewal_at, trial_end.
    Nutze dies bei Fragen zu Abo, Zahlung, Kuendigung, Plan-Wechsel."""
    return dubly_api.get_subscription(customer_id)
@tool(requires_approval="user")
def extend_trial(customer_id: str, days: int) -> dict:
    """Verlaengert die Trial-Periode um N Tage (max 14).
    Nutze NUR wenn der User es explizit braucht und in den ersten 7 Tagen ist."""
    assert 1 <= days <= 14
    return dubly_api.extend_trial(customer_id, days)

### Agent-Konfiguration

agent = Agent(
    model="claude-sonnet-4-6",
    system_prompt=build_system_prompt(),  # Voice + SLA + Tool-Use-Regeln
    tools=[search_knowledge_base, get_customer, get_subscription,
           get_credits, get_orders, get_job_status,
           create_plain_thread, add_plain_note, escalate_to_human,
           extend_trial, reset_password, restart_lipsync_job],
    subagents=[refund_handler, billing_investigator,
               onboarding_helper, technical_troubleshooter],
    hooks={
        "session_start": session_start_hook,
        "pre_tool_use": pre_tool_hook,
        "post_tool_use": post_tool_hook,
        "pre_compact": pre_compact_hook,
    },
)

### PreToolUse-Hook (Permission + Approval)

async def pre_tool_hook(ctx, tool_name, args):
    if tool_name in WRITE_TOOLS and not ctx.customer_verified:
        return BlockToolCall("Customer not verified")
    if tool_name in USER_APPROVAL_TOOLS:
        decision = await ctx.request_user_approval(
            f"Soll ich {describe(tool_name, args)}?")
        if not decision.approved:
            return BlockToolCall(f"User declined: {decision.reason}")
    redact_pii_for_logging(args)
    return AllowToolCall()

# 10. Onboarding-Checkliste für den Entwickler (Tag 1)

- Projekt-Ordner KI-Chatbot lesen — alle .docx und .xlsx, plus dubly_bot_rag.py und scrape_helpcenter.py.

- Anthropic API-Key (eigenes Konto, Budget 300 € — höher als in 09 wegen Tool-Loops).

- claude-agent-sdk Doku: docs.claude.com → Agent SDK.

- Plain API-Key mit thread:read, thread:write, customer:read, label:write.

- Zugang zur internen Dubly-API klären (Customer/Subscription/Job-Endpoints) — eventuell vorher kleines Backend-Ticket.

- Supabase Project (Free-Tier, EU-West) — Schema: chunks, conversations, audit_log.

- Voyage AI für Embeddings.

- Langfuse Account für Tracing.

- GitHub-Repo mit Modulen: agent/, tools/, hooks/, subagents/, services/, widget/, evals/.

- Mini-Bot lokal starten (dubly_mini_bot.py) als Referenz für Voice/SLA.

# 11. Risiken & Watch-Outs (zusätzlich zu 09)

- Tool-Halluzination: Agent ruft existierendes Tool mit erfundenen IDs auf (job_id=„ABC123“). Schutz: Tools validieren Inputs strikt (Pydantic), 404 als klares Signal an den Agent.

- Approval-Fatigue: zu viele Confirm-Buttons → User klicken alles blind weg. Schutz: nur wirklich folgenreiche Aktionen in User-Approval, Rest in Mensch-Approval oder Auto-Allow.

- Action-Spam: User triggert 10× extend_trial. Schutz: Tool-Level Rate-Limits + Idempotenz (zweiter Aufruf in 24h → no-op + Hinweis).

- Identity-Spoofing: jemand schreibt im Chat „ich bin user@beispiel.de“ — Bot darf sich darauf NIE verlassen. Schutz: Customer-Identity nur aus Session-Token oder verifiziertem Magic-Link.

- Subagent-Drift: einzelner Subagent driftet stilistisch ab. Schutz: Voice-Eval auch pro Subagent.

- Plain-Audit-Trail-Lücken: wenn das Logging im Hook leise failed, ist die Aktion ohne Spur. Schutz: Audit-Log ist Bedingung für Tool-Success — fail-loud, retry, schlimmstenfalls Tool blockieren.

- Cost-Runaway durch Tool-Loops: Agent ruft 20 Tools pro Turn auf. Schutz: max_tool_calls_per_turn=8, max_steps_per_session=30, Budget-Cap pro Tag bei Anthropic.

# 12. Was nach dem MVP käme (Phase 2 Ausblick)

- Proaktiver Modus: Webhooks von Dubly-API (Job failed, Trial endet in 24h) → Agent kontaktiert User proaktiv im Widget oder per Email.

- Multi-Channel: gleicher Agent in Plain-Email-Inbox (Auto-Reply), auf WhatsApp, in der App.

- Selbst-Verbesserung: erfolgreiche Trajectories aus Langfuse als Few-Shot-Beispiele in den System-Prompt.

- Mehr Aktionen: Voice-Clone neu trainieren, Lip-Sync-Quality auf höhere Stufe rerunnen, Sub-Account anlegen.

- Internal Ops-Agent: gleiche Tools, andere System-Prompt-Persona — für euer Team in einem internen Plain-Channel.

# 13. Status-Übersicht zum Projektstart

### Was erledigt ist

- Wie in 09 — Voice, Themen, Tech-Entscheidung, Mini-Prototyp, RAG-Stufe-1 lokal.

- Architektur-Entscheidung für Agent-SDK getroffen (dieser Plan).

### Was offen ist

- Backend-Team: Customer/Subscription/Job-Endpoints für den Adapter exposen oder verfügbar machen.

- Budget-Freigabe (8–14k intern, plus ~100 € / Monat Laufende).

- Mensch-Approval-Workflow in Plain: Custom-Action-Buttons / Webhook-Listener spezifizieren.

- Identity-Auth: wie identifiziert der Widget-Client den User (Session-Token vs. Magic-Link) — vermutlich entlang bestehender Auth.

- Datenschutz-Sign-off — diesmal mit zusätzlichem Fokus auf Action-Tools (Audit-Trail, Reversibilität, Lösch-Pflicht).

Verhältnis zu Plan 09 Dieser Plan ist die natürliche Weiterentwicklung. 09 bleibt gültig als „Bot beantwortet Fragen“. Sobald „Bot handelt im Account des Users“ gewollt ist, ersetzt 09b das Backend. Frontend-Widget aus 09 muss um Tool-Use-Anzeige und Approval-UI erweitert werden, der RAG-Stack wird zum Tool unter vielen.