Selbstbau-Plan – du baust den MVP selbst

Drei Stufen, jede einzeln machbar

Pragmatischer Selbstbau-Pfad: nach 2-3 Wochen hast du einen echten funktionierenden Bot für interne Demos. Übergabe an einen Entwickler für den produktionsreifen Live-Einsatz auf dubly.ai ist danach 80% kleiner.

# Was du an Konten / Keys brauchst

Bevor wir loslegen, hol dir diese 3 Sachen. Ist alles in einer Stunde gemacht.

- Anthropic API-Key (hast du schon? Falls nicht: console.anthropic.com → API Keys → Create. Setze Budget-Limit 30 €.)

- Voyage AI API-Key (für die KI, die Texte 'versteht' und vergleicht: dash.voyageai.com → Sign Up → API Keys. Free Tier reicht für unser Volumen.)

- Plain API-Key mit zusätzlichen Rechten (in Stufe 2 brauchst du außer thread:read und customer:read auch thread:write und label:write. Dafür in Plain einen neuen Key anlegen.)

Tipp: Du musst die Keys nicht jetzt schon parat haben. Für Stufe 1 reichen Anthropic + Voyage. Plain-Schreibrechte kommen erst in Stufe 2.

STUFE 1 (~3-5 Tage)  ·  Bot bekommt echtes Wissen

## Was passiert

- Ein neues Skript läuft und holt alle 79 Help-Center-Artikel von support.dubly.ai (Volltexte, nicht nur Überschriften).

- Die Volltexte werden in kleine Stücke geteilt ("chunks") und mit der Voyage-KI in mathematische Vektoren umgewandelt (damit der Bot später blitzschnell finden kann, welcher Artikel zur Kundenfrage passt).

- Der Mini-Bot wird um diese Wissensbasis erweitert – ab jetzt antwortet er aus dem ECHTEN Help Center, nicht aus generischem Vor-Wissen.

- Du testest mit Fragen wie 'How do I export an SRT?' und siehst, ob die Antwort jetzt präzise ist.

Am Ende hast du: Einen lokalen Bot, der das ganze Help Center versteht und sauber daraus zitiert. Halluzinations-Risiko ist deutlich kleiner als beim aktuellen Prototyp.

## Was du konkret tun musst

- Voyage-Key holen (5 Minuten).

- Drei neue Skripte aus dem Projekt-Ordner ausführen, jeweils mit Copy-Paste-Befehl. Anleitung dafür gibt's wieder als Word-Doc.

- Testen, Feedback geben, ich passe an.

Ehrlich gesagt: Hier ändert sich nichts an deinem Aufwands-Muster: Skripte starten, Output anschauen, bei Fehlern Screenshot. Wie wir's beim Plain-Export und Mini-Bot schon zusammen gemacht haben.

STUFE 2 (~2-3 Tage)  ·  Bot übergibt an Menschen in plain

## Was passiert

- Der Bot wird so erweitert, dass er bei jedem Chat einen Thread in deinem Plain-Workspace anlegt.

- Bei Eskalations-Triggern (Refund, Frust, sensible Themen) wird der Thread automatisch an euer Team weitergegeben – mit Note: 'Bot-Eskalation, Grund: ...'

- Du testest: Stell eine Refund-Frage im Bot – Thread sollte im Plain-Inbox landen.

Am Ende hast du: Den kompletten End-to-End-Flow: User → Bot → Eskalation → Plain → euer Team. Genau wie es beim echten MVP wäre.

## Was du konkret tun musst

- Plain-Key mit Schreibrechten holen (neu erstellen).

- Ein erweitertes Skript starten.

- Im Plain-Workspace einen Test-Workspace anlegen (damit echte Kunden nicht von Test-Threads gestört werden).

Ehrlich gesagt: Diese Stufe ist die wertvollste. Damit ist die Bot-Funktion komplett. Alles danach ist nur noch 'wie kommt der Bot online'.

STUFE 3 (~3-5 Tage)  ·  Bot wird online erreichbar (Demo-URL)

## Was passiert

- Wir verwandeln den lokalen Bot in eine kleine Web-App mit dem Framework 'Streamlit' (gibt's speziell für genau solche Demo-Bots, super einfach).

- Du legst ein kostenloses GitHub-Konto an und lädst den Bot dort hoch.

- Streamlit Community Cloud verbindet sich mit deinem GitHub und deployed den Bot kostenlos auf eine öffentliche URL (z. B. dubly-bot.streamlit.app).

- Du schickst die URL deinen Kollegen, die testen den Bot live im Browser.

Am Ende hast du: Eine öffentliche URL, unter der dein Bot läuft. Nicht hübsch wie ein Custom-Widget auf dubly.ai – aber funktional und echt. Perfekt für interne Demos, Pitches, Stakeholder-Meetings.

## Was du konkret tun musst

- GitHub-Account anlegen (kostenlos, 5 Minuten).

- Streamlit-Account anlegen (mit GitHub einloggen).

- Den Code committen (ich erkläre Schritt für Schritt). Erst beim ersten Mal ungewohnt, danach läuft das per Drag-and-Drop in einer App.

- Deine API-Keys in Streamlit-Secrets eintragen (keine Sorge, das sind kein Programmierschritte).

Ehrlich gesagt: Stufe 3 ist die ungewohnte. Wenn du hier Schwierigkeiten hast, ist das normal – das ist Cloud-Deployment-Kram, den Entwickler täglich machen. Wir gehen es Schritt für Schritt durch. Im schlimmsten Fall stoppst du nach Stufe 2 mit einem lokalen Demo-Bot, der intern via Bildschirm-Sharing gezeigt werden kann – das ist auch schon eine ganze Menge.

# Was bewusst NICHT in diesem Plan ist

Damit du klare Erwartungen hast, hier was du am Ende NICHT haben wirst – und warum das okay ist:

- Kein Custom-Chat-Widget auf dubly.ai. Streamlit ist ein eigenständiges Web-Frontend, nicht in deine Website eingebettet.

- Keine Übersetzung in andere Sprachen außer den, die der Bot eh kann (DE/EN).

- Keine Eval-Pipeline (automatisierte Tests). Du testest manuell.

- Keine Performance-Optimierung. Bot reagiert in 2-5 Sekunden, das reicht für Demo.

- Keine DSGVO-perfekte Logging-Schicht. Streamlit Community Cloud ist nicht für echte Kundendaten gedacht – nur interne Demos.

All diese Sachen kommen mit dem Entwickler-MVP (siehe 09_MVP-Bauplan-fuer-Entwickler.docx). Was du selbst baust, ist die solide funktionale Basis darunter.

# Wann du externe Hilfe brauchst (Realismus-Check)

Mit unserem Setup hast du gute Chancen, Stufe 1 und 2 problemlos zu schaffen. Stufe 3 ist die Hürde. Wenn du an einer dieser Stellen stecken bleibst, dann ist das normalerweise das Signal, jemanden zu holen:

- Du brauchst eine eigene Domain (bot.dubly.ai statt streamlit-URL) → DNS-Kram, lieber Entwickler.

- Streamlit Community Cloud reicht euch nicht mehr (z. B. zu wenig Performance, oder eigene Auth) → Profi-Hosting, lieber Entwickler.

- Ihr wollt das Widget im Help Center direkt einbetten → React/JavaScript-Arbeit, definitiv Entwickler.

Bis zu diesen Punkten kann ich dich begleiten wie bisher. Bei diesen Punkten würde ich offen sagen 'jetzt brauchst du einen Entwickler' und dir helfen, ihn richtig zu briefen.